ДОГОВОР ПОДРЯДА №ЭСЧ-18/18

г.  Новосибирск					                                                              «06»  марта  2018г.

Закрытое Акционерное Общество «Энергосервис «Чкаловец» (ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Сумина Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Сервисгрупп», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Коммерческого директора Славгородского Владимира Владимировича, действующего на основании Доверенности № 15 от 11.03.2016 года,  с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Предмет договора

1.1 Подрядчик обязуется своими силами и из своего материала выполнить ремонт северной стены цеха АВР в соответствии с Локальным сметным расчетом № 1 (Приложение № 2)  и Ведомостью объемов работ № 1 (Приложение № 1)  и сдать их результат Заказчику.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Ползунова 15.

1.2. Заказчик обязуется принять у Подрядчика результат выполненной работы и выплатить Подрядчику денежную сумму в размере, порядке и на условиях, определенных настоящим договором.

1.3. Подрядчик  обязан  осуществлять  работы  согласно Локальному сметному расчету № 1 (Приложение № 2)  и Ведомости объемов работ № 1 (Приложение № 1). Локальный сметный  расчет  и Ведомость объемов работ предоставляются Подрядчиком, и  согласовываются сторонами в момент подписания настоящего договора.

1.4. Работы по настоящему договору должны быть выполнены в срок  не более 30 календарных дней с даты заключения договора.

2.   Обязанности и права Заказчика

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Предоставить Подрядчику возможность беспрепятственного доступа к объекту/к
месту выполняемой работы (п. 1.1. настоящего договора) для чего предоставить (при необходимости) пропуска для прохода работников Подрядчика на территорию выполнения работ.

2.1.2. Оплатить Подрядчику выполненную им в соответствии с требованиями настоящего
договора работу в размере, порядке и на условиях, установленных договором.

2.1.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением работы отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.1.4. Предоставить в распоряжение Подрядчика информацию, необходимую для производства работ.

2.1.5. Назначить своего ответственного представителя для приемки работ и контроля за  выполнением Подрядчиком работ по договору и согласования организационных вопросов.

2.1.6. На период проведения работ обеспечить Подрядчика, исправным стационарным источником электроэнергии, находящимся не более 20 метров от места проведения работ, запираемым и охраняемым помещением для складирования приборов, инструментов, материалов, а также местом переодевания работников осуществляющих работы.

2.2. Заказчик вправе:

- Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемой Подрядчиком
работы, соблюдением сроков ее выполнения, давать указания о способе выполнения работы,
не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работы по настоящему
договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится
явно невозможным. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать от Подрядчика
возмещения убытков.

2.2.3. Если во время выполнения работы по настоящему договору станет очевидно, что
работы не будут выполнены надлежащим образом и в оговоренные сроки. Заказчик вправе
назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгнуть договор либо поручить исполнение работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.2.4. В случае не выполнения (устранения) Подрядчиком замечаний Заказчика заявленных в соответствии с п.2.1.3 Договора Заказчик вправе расторгнуть либо поручить исполнение работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3. Обязанности и права Подрядчика

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1.	Выполнить работу в соответствии с условиями настоящего договора.

3.1.2.	Немедленно   предупредить   Заказчика   и   до   получения   от   него   указаний
приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий  выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности или  иным    показателям    качества   результатов    выполняемой    работы    либо    создают невозможность ее завершения в срок.

В случае невыполнения данного обязательства Подрядчик не вправе при предъявлении к нему  требований,   касающихся   годности   и   качества  результата   выполненной   работы ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.3. Исполнять полученные в ходе проведения им работы по настоящему договору указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора.

3.1.4. Сдать Заказчику по акту  о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  результат выполненной работы в срок, установленный п. 1.4. настоящего договора, предварительно уведомив его за  3   (три) календарных  дня в письменном виде об окончании работы. Возможна приемка части выполненных работ по промежуточным формам КС - 2, КС – 3.

3.1.5. Безвозмездно устранить любые недостатки своей работы, выявленные Заказчиком в
процессе приемки результата выполненной Подрядчиком работы. Такое устранение должно
быть произведено в разумный срок, но в любом случае не позднее 7 (семи) календарных
дней, начиная со дня, следующего за днем предъявления Заказчиком указанных требований.
Изменение срока устранения выявленных недостатков возможно только по соглашению
сторон.

3.1.6. За свой  счёт обеспечить в ходе выполнения работ по  настоящему договору
необходимые   мероприятия   по   технике   безопасности, противопожарной безопасности.

3.1.7. За свой счёт вывезти в 5 (пяти) - дневный срок со дня подписания акта о приемке
результата выполненных работ, за пределы отведенной под объект площадки принадлежащие
Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения и другое имущество.

3.1.8. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и
оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это
может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей
среды и безопасности строительных работ.

3.1.9. При проведении работ на отведенной под объект площадке охрану
материалов,  изделий, конструкций, оборудования Подрядчика осуществляет Подрядчик.
После подписания акта о приемке выполненных работ Заказчик принимает объект
под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения.

3.1.10.  Подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами за причинение им вреда
при выполнении работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора.

3.1.11. При увольнении работника, участвующего в выполнении работ по настоящему договору на территории Заказчика, известить Заказчика о факте увольнения и передать оформленный на работника пропуск (см. п. 2.1.1.), в день увольнения. По окончании проведения работ, в день сдачи результата работ,  передать Заказчику оформленные на работников Подрядчика  пропуска.

3.1.12. Подрядчик обязуется соблюдать требования Инструкции Заказчика «О пропускном и внутриобъектовом режиме», Инструкцию по организации системы пожарной безопасности на арендуемой площадке и на территории предприятия, в месте выполнения работ Подрядчиком, в т.ч. режим курения на всей территории предприятия Заказчика, Правила пожарной безопасности, Правила охраны труда и требования Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также отраслевых правил и норм, действующих в отношении видов деятельности Подрядчика и нести ответственность в случае их несоблюдения. На момент подписания договора Подрядчик ознакомлен с требованиями указанных в настоящем пункте правил.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать соблюдения Заказчиком его обязанностей, установленных настоящим договором.

4. Условия выполнения работ

4.1.  Работа выполняется из материалов Подрядчика  силами и средствами  Подрядчика.

4.2. Материалы для выполнения работ могут быть предоставлены Заказчиком. В этом
случае по соглашению сторон должны быть внесены изменения в цену настоящего договора.

4.3. В случае если материал предоставлен Заказчиком, Подрядчик обязан использовать
материал экономно и расчётливо, после окончания работ представить Заказчику отчёт о
расходовании и возвратить остаток материала, либо уменьшить цену работы с учётом
стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

4.4.	Все  материалы,   применяемые   Подрядчиком   при   производстве   работ,   должны
соответствовать   требованиям   ГОСТ,   иным   требованиям,   предъявляемым   к   качеству
материалов, требованиям противопожарной безопасности.

4.5. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или порядком, предусмотренным у Заказчика, для производства Подрядчиком отдельных видов работ необходимо получение соответствующих разрешений контролирующих органов и/или Заказчика, Подрядчик своими силами и за свой счет, до начала выполнения соответствующего вида работ, обязан в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, и/или утвержденном у Заказчика, получить такое разрешение.

На момент подписания настоящего договора Подрядчик ознакомлен с действующими у Заказчика документами, регламентирующими порядок производства отдельных видов работ.

5. Качество работ

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ для данного вида работ с учетом условий настоящего договора.

5.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по договору и результаты работ.

5.3.   Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и их результата в течение 3-х лет со дня, когда результат работ был принят Заказчиком по акту о приемке выполненных работ.

5.4.	Если    в    период    гарантийной    эксплуатации     обнаружатся    дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации (в том числе дефекты качества  и др.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения   Подрядчик   обязан   направить   своего   представителя   не   позднее   2   (двух) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны Заказчика.  Подрядчик не несет ответственности за некачественное оборудование и материалы, приобретенные Заказчиком.

5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

6. Приемка работ

6.1   Приемка работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.2. Заказчик обязан в течение трех дней после получения от Подрядчика письменного
уведомления о завершении работы, осмотреть и принять с участием Подрядчика результат
выполненной работы, а при обнаружении отступлений от условий настоящего договора,
ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику, с обязательной пометкой об этом в акте, о приемке выполненных работ (форма КС-2)  и указанием срока их устранения.

6.3. После  устранения  Подрядчиком   недостатков,   выявленных   в  процессе   приемки
результатов выполненных работ, Заказчик обязан в течение 2-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об устранении  недостатков принять работы.  По результатам    приемки    составляется    акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  в окончательной форме.

6.4. С момента начала работ и до приемки результата работ Заказчиком, риск случайной
гибели или случайного повреждения объекта выполняемой работы, а также материала,
используемого в работе Подрядчиком, несет Подрядчик.

6.5. Право собственности на результат работ, риски случайной гибели или случайного
повреждения результата работ   переходят к Заказчику с момента приемки выполненных
работ по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Скрытые работы

6.6. Подрядчик обязан известить Заказчика за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки о готовности скрытых работ. По итогам приемки составляется акт.

6.7. В случае неявки представителя Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после указанного Подрядчиком срока, последний составляет односторонний акт, однако Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ.

6.8. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.9. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика по причине его неявки в срок, указанный в п.6.7., вскрытие и восстановление скрытых работ производится за счет Заказчика.

7. Цена договора и порядок расчетов

7.1. Общая стоимость работ и материалов указана в Локальном сметном расчете № 1 (Приложение № 2) и составляет 366 414руб. (триста шестьдесят шесть тысяч четыреста четырнадцать) рублей 78  копеек, в т.ч. НДС (18%). Указанная в договоре цена является максимальной.

Окончательная стоимость работ и материалов определяется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), с учетом реально выполненных объемов работ, количества и качества использованных материалов.

7.2.Расчеты по настоящему договору осуществляются в следующем порядке:

7.2.1. Заказчик  производит с Подрядчиком расчет за выполненные работы, не позднее 60-ти календарных дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), по настоящему договору в окончательной форме и получения Заказчиком счета (счет-фактуры) от Подрядчика.

7.3.	В  случае внесения изменений в  объем  и содержание работы  по  письменному
согласованию сторон, установленная стоимость работ корректируется и может быть изменена на основании дополнительного соглашения к договору.

7.4.	Расчеты между сторонами настоящего договора осуществляются путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

8.   Ответственность сторон

8.1. При нарушении договорных обязательств Заказчик может начислить Подрядчику пеню:

8.1.1.	За нарушение установленного п. 1.4. настоящего договора срока выполнения и
передачи результатов выполненных работ, Заказчик может начислить Подрядчику пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены невыполненного объема работ за каждый день просрочки.

8.1.2.	За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных
договором или соглашением сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, -
пени в размере 0,3 % от цены работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

8.2.  В случае задержки оплаты выполненных работ, свыше сроков указанных в п. 7.2.1
Подрядчик может начислить Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3.  При неисполнении Подрядчиком обязательств по передаче  пропусков работников (п.3.1.11. договора), или в случае передачи Подрядчиком Заказчику пропусков, не пригодных для дальнейшего использования,  Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20 МРОТ и возмещает Заказчику стоимость не возвращенных и/или не пригодных для дальнейшего использования  пропусков, а также возмещает Заказчику  в полном объеме ущерб, причиненный вследствие несанкционированного  нахождения  работника на территории Заказчика.

8.4. При неисполнении Подрядчиком обязательств по получению соответствующих разрешений на производство работ, предусмотренных п. 4.5. настоящего договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10%   от общей стоимости работ и материалов (п. 7.1. договора)  за каждый факт нарушения данного обязательства, а также возмещает Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный вследствие выполнения работ без требуемого разрешения либо без надлежаще оформленного разрешения.

8.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество, выполненных им работ
по настоящему договору, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после вступления настоящего договора в действие.

8.7. В случае нарушения правил указанных в п. 3.1.12 договора, сторонами составляется Акт, по утвержденной Заказчиком форме, в случае отказа Подрядчиком от участия в составлении акта, Заказчик составляет односторонний акт о выявленных нарушениях. Указанный акт является основанием для предъявления Заказчиком требования о выплате штрафа в размере 10 000,00 рублей за каждый факт нарушения.

8.8. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, погашает, прежде всего, сумму основного долга, затем – проценты, а в оставшейся части - издержки кредитора по получению исполнения.

9. Срок действия настоящего договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до момента полного выполнения ими принятых на себя обязательств.

9.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в
случае  существенного  нарушения  Подрядчиком  условий  настоящего  договора  в  части
несоблюдения сроков выполнения работ, а также обеспечения качества ее результатов.

10. Разрешение споров

10.1.   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, будут
разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае не достижения  согласия между
сторонами, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

10.2.  Во всем ином, что не урегулировано положениями настоящего договора, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Дополнительные условия

11.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  полномочными  представителями  обеих
сторон.

11.2. Факсимильные копии документов, переписка    считаются действительными и
принимаются сторонами к исполнению, при условии их обязательной последующей замены
на подлинные.

11.3. Любое уведомление в рамках настоящего договора дается в письменной форме в виде заказного письма по почтовому адресу получателя или в виде факсимильного сообщения, если иное не предусмотрено в других пунктах Договора или в каждом конкретном случае отдельным соглашением Сторон.

11.4.	В случаях изменения адреса и/или реквизитов одной из Сторон, извещение о
таких изменениях должно быть направлено другой Стороне в течение 3-х дней с нарочным под расписку в получении, по телефаксу или по телеграфу с уведомлением о вручении.

11.5.	Настоящий   договор   составлен    в   двух   экземплярах,    имеющих    равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12. Особые условия

12.1.	Документация, предоставленная Подрядчику в рамках настоящего договора, является интеллектуальной собственностью Заказчика и не подлежит передаче третьим лицам или использованию Подрядчиком для личных целей.

Приложения:

- Ведомость объемов работ  № 1 (Приложение № 1)

- ЛСР № 1 (Приложение № 2)

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: ЗАО «Энергосервис «Чкаловец» Юр. адрес: 630051, г. Новосибирск, улица Ползунова, дом 15 ИНН: 5401330397 КПП: 540101001 № р/с: 40702810144080007344 в Сибирском банке Сбербанка России, г. Новосибирска № кор. /сч.: 30101810500000000641 БИК: 045004641 Директор _____________________А. Н. Сумин М.п. | ПОДРЯДЧИК: ООО «ТД Сервисгрупп» Юр. адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 60, корп. 4 , офис 304 Почтовый адрес: 6300490, г. Новосибирск, а/я 388 ИНН 5406286840/КПП 540201001 ОГРН 1045402493025 р/с 40702810601530001399 в Новосибирском филиале ПАО «БИНБАНК» БИК 045004775 к/с 30101810850040000775 тел.: (383) 311-03-24 эл. адрес: TDSG2004@gmail.com Коммерческий директор _______________________ В. В. Славгородский М.п. |
| --- | --- |